RESOLUCION                                 Ref.N° 14 del Expte.Nº 289/84

Nº100/87                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11  de febrero de 1987.-
Visto el presente expediente N°  1972/87 del
registro del Departamento de Arquitectura (N° 404.373/87 de
la Subsecretaría de Administración); y
Considerando:

Que por Resolución del Tribunal N° 889/85 se ad-
judico a la firma "CALCATERRA S.A.C.I.F.I. y C." la licita-
ción publica N° 5/85 para la ejecución de las obras de re-
facción del edificio de la calle Paraguay N° 925 de esta Ca-
pital, sede de los Tribunales en lo Penal Económico.-

Que a fs* 7 el Departamento de Arquitectura in-
forma que considera necesaria la realización de variantes de
obra a fin de lograr mejores resultados técnico-constructivos,
lo que arroja un menor gasto de Australes Cinco mi "setecien-
tos cuarenta y seis con ochenta y un centavos (A 5.746,81 ).-
Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto deductivo

por trabajos de variantes de obra, cuyo monto asciende a la
suma de AUSTRALES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($A 5.746,81), correspondiente al con-
trato suscripto con la firma "CALCATERRA S.A.C.I.F.I. y C.".-

2o) Encuadrar el "menor gasto" resultan-
te, por reducción de costos de obra, dentro del artículo 3 0°
de la Ley N° 13.064 de Obras Públicas.-
////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3°) Regístrese, hágase saber y devuélvase a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos,- Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales,-

b.m