RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE N°  1419/92

N° 599 /92                                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.643

Buenos Aires,25 de junio de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones referi-
das a la obra pública de construcción de los talleres de
mantenimiento de carpintería, pintura, lustre y lugar pa-
ra refrigerio, sitos en el 7o piso del Palacio de Justi-
cia y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 9/10 y 19/21 la Prosecretaria
de Arquitectura informa sobre alteraciones en la ejecu-
ción de la encomienda original, que importan aumentos y
reducciones de los trabajos contratados;

Que tratándose de trabajos necesarios pa-
ra el buen funcionamiento del proyecto contratado, y con
el que están vinculados, la modificación de obra se ampa-
ra en el artículo 30 de la ley 13.064.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar los presupuestos detallados
de fs. 15/16 y 17 que corresponden a un "Mayor Gasto",
por la ejecución de las tareas adicionales mencionadas,
cuyo monto total asciende a pesos un mil ciento veintiu-
no con tres centavos ($ 1.121,03), como ampliación del
contrato suscripto con la firma "Ing. Arístides Raúl
Bonaldi".

2o) El pago de los trabajos que por este
acto se aprueban se realizará conforme a los Certifica-
dos de Obra pertinentes.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Ing. Arístides Raúl
Bonáldi" la ampliación de la garantia y el sellado de ley
correspondientes.

4o)  Imputar el presente gasto a la

Cuenta "Ampliaciones y/o remodelaciones edificios judicia-
les" {1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General
dé Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1992.

5o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.