RESOLUCION Nº 765/83.

EXPTE.Nº 695/83 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 8 de junio de 1983.-
Visto el presente expediente por el cual
se tramitan trabajos de verificación del estado de las cal.

deras de distintos edificios de propiedad del Poder Judi-
cial ; y

Considerando:

Que de loe quince edificios a los cuales

la firma "Control Térmico", contratista de los trabajos de
referencia, debe extender el certificado para poder contra-
tar el seguro por funcionamiento de las calderas, sólo uno

se encuentra en condiciones; en el resto de deben realizar
obras tales como instalación de gas para los quemadores de
las calderas, reparación y mantenimiento de las mismas y
trabajos de albañilería.-

Que la citada contratista informa que al
efectuar las gestiones ante la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, relacionadas con su contrato, constató
que cuatro de los edificios no tienen habilitada la insta
lación de calefacción; en consecuencia, previo a cualquier
otra gestión debe procederse a solicitar la habilitación
correspondiente, pagando derechos y completando todas las
tramitaciones como si las obras recien se ejecutaran, tra-
bajos éstos no contemplados dentro del contrato suscripto
con la citada firma(Confr. fs. 1/2).-

Que del informe del Departamento de Arqui-

tectura surge la conveniencia de que para cumplir con la habi-
litación citada precedentemente se proceda a la ampliación
del contrato de la firma "Control Térmico", en atención-a
que la Ordenanza Municipal 37471/82 exige que el mismo pro-

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

fesional que habilita la instalación sea el que certi-
fique el estado de las calderas, para el trámite del se-
guro y ésto último es parte del contrato con la citada
firma, solicitando además el pago de $a 40 para que la
empresa abone los derechos municipales correspondientes
a la certificación del único edificio que está en condi-

ciones de obtener el seguro por uso de calderas.

Que con respecto a los trabajos que se deta-
llan en el considerando 1 el Departamento estima que se
podrían encarar por licitación.
Por ella, SE RESUELVE:

1º) Autorizar al Departamento de Arquitectu-
ra a proceder conforme lo sugerido a fs. 30, inciso a) .

2°) Autorizar al Departamento de Compras a
iniciar las gestiones pertinentes para lograr el cumpli-
miento de los puntos 2,3 y 4 del informe de fs. 28/30,
a cuyo efecto se le remitirá fotocopia de dicho informe.-

3o) Iníciense con fotocopia de los informes
producidos por la firma "Control Térmico" (fs. 1/2) y
por el Departamento de Arquitectura (fs. 28/30) nuevas
actuaciones a fin de gestionar el pago de $a 40 para //
abonar derechos municipales, tal como se especifica a fs.
30.-

4o) Registres y devuélvanse al Departamento de
Arquitectura, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

s.t.

SAC