RESOLUCION N° 2130/99

Expte. 2.495/99

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1999.-

Visto la necesidad de reparación integral de las fachadas   .
del Palacio de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que por expediente 14-7516/98 la Dirección de
Infraestructura Judicial propició la contratación de una prueba piloto que
permitiera determinar con precisión las patologías de las fachadas del
Palacio de Justicia a los efectos de proceder, posteriormente a su
restauración.

Que, consultada la Administración General, se consideró
conveniente encauzar la contratación de estos trabajos conforme los
preceptos de la Ley de Obras Públicas n° 13064, solicitando paralelamente
una evaluación de las tareas a la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a los
efectos de contar con un presupuesto oficial estimado, lo cual fue cotizado
en la suma de pesos ciento setenta mil ($ 170.000.-)

Que resulta conveniente la concurrencia entre diversos
proponentes mediante el llamado a licitación pública, en tanto el costo
excede los índices autorizados para establecer excepción a la misma ( fs.
386 expte. 14-7516/98).

Que a fs.77/79 el área técnica interviniente fundamenta
la diferencia entre estel presupuesto estimado en origen y el costo previsto
en el presente pliego de $ 258.962,50, al cambio del tramo a evaluar con la
prueba piloto, ya que la porción elegida sobre calle Uruguay resulta ser
suficientemente representativa, posee significativas muestras de deterioro
y requiere mayor superficie de análisis, lo que se traduce en mayores
costos de elementos e insumos a utilizar; todo ello fundado en la
recomendación efectuada por la Comisión nacional de Museos y
Monumentos y Lugares Históricos de no actuar sobre la fachada de calle
Talcahuano ( fs . 2 del folio único N° 332, expte. N° 14 - 21673/98)

Que el Poder Ejecutivo Nacional declaró Monumento
Histórico Nacional al Palacio de Justicia mediante Decreto Nº 349/99 del
15/4/99 en respuesta de la petición que -a tal efecto- realizara la Dirección
de Infraestructura Judicial a la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos-

Que a los fines de contar con el más acabado apoyo de
especialistas, se cursaron invitaciones a la Dirección de Museos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de
Arquitectura y a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, a efectos de que designe un profesional por cada área
para integrar la comisión de evaluación de las ofertas, lo qué fue
contestado favorablemente, obrando -del último organismo además- la
aprobación del pliego, con sugerencias que ya se han incorporado a las
bases del llamado,

Que a fs. obra la afectación provisional de fondos con
cargo al ejercicio 2.000.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección de Administración del
Tribunal a efectuar un llamado a licitación pública con el objeto de
contratar una prueba piloto consistente en la toma de muestras, realización
de ensayos, tareas de consolidación, restauración, conservación y limpieza
del sector central de la fachada oeste (calle Uruguay) del Palacio de
Justicia asiento del Tribunal y confección del pliego de bases y condiciones
técnicas, cómputo métrico y memoria descriptiva definitivos que permitan
la reparación integral de las fachadas del inmueble, en un todo de acuerdo
a los pliegos y presupuesto obrantes a fs. 46/74, encuadrándose dicho
procedimiento en lo normado por la Ley de Obras Públicas n° 13.064.

2o) Autorizar a la Dirección de Administración a publicar
e! aviso pertinente en el Boletín Oficial por diez (10) días y en un diario de
máxima circulación en el país por tres (3) días. La presente autorización
incluye la liquidación y pago de las publicaciones.

3o) Afectar el gasto resultante a las partidas
presupuestarias del ejercicio financiero 2000.

Regístrese, comuníquese y gírese a la Dirección de Administración para la
prosecución del trámite.-