RESOLUCION Nº231/88                                             EXPEDIENTE Nº  4481/88

Buenos Aires, 23 de febrero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la Licitación Pública nº23/86, realizada
para contratar las obras de refacción -segunda etapa-
del edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Aires), adjudicada
por Resolución nº 30 de fecha 13 de enero de 1987 a la
firma "Sisti y Burda S.R.L."; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Arquitectura

solicita -a instancia de peticiones de las autoridades
del mencionado asiento federal- nuevos trabajos (confr.
fs. 5 y 6).-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 9º, inc. b) de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto cuyo pre-
supuesto detallado corre a fs. 3/4 de estas actuaciones,
por variantes de obra, cuyo monto asciende a AUSTRALES
ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($A 11.617.-).-

2o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
Nº 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a ta-
les efectos la metodología contractual aprobada.-

3o) Determinar que el pago de este

mayor gasto se realizará conforme las certificaciones
que oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4o) Fijar que, por donde correspon-
da, se solicite a la firma "SISTI y BURDA S.R.L." la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a

la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-