RESOLUCION

Nº  740/85

Ref.Nº 36 del Expte.Nº 21/80
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,24 de octubre de 1985.-

Visto el presente expediente Nº 378.958/85
del registro de la Subsecretaría de Administración (Nº/
1257/85 del Departamento de Arquitectura), por el cual
la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." contratista de los traba-
jos faltantes de la obra del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Mercedes (Provincia de Buenos Aires), soli-
cita actualización e intereses por haber percibido en mora 
el importe del Certificado Nº 15 de Diferencia de Costos,
y teniendo en cuenta la información producida por el De-
partamento Administrativo (División Técnica) a fs.21,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tracion a liquidar y abonar a la firma "GAP S.A.C.I.F. e
I," la suma de AUSTRALES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (A 9.752,31), en concep-
to de actualización e intereses por mora en el pago del /
Certificado Nº 15 de Diferencia de Costos.-

2o) El Departamento de Contaduría verificará,
previamente a la liquidación de pago, las fechas y los /
montos mencionados en el estudio de fs. 21.-

3o) Atender el presente gasto a la cuenta ///
"Plan de Trabajos Públicos (Mercedes)" (1-05-004-4-42-4210-
51-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 19 85 (Artículo 13 de la Ley de Contabili
dad).-
///////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4º) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría
de Administración a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-

b.m