RESOLUCION

Nº 530/86.-

EXPEDIENTE N° 642/81 -Ref.Nº4-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1986.

Visto el presente expediente N°365.654/

84 del registro de la Subsecretaría de Administración, /
por el cual se tramita la prosecución de las obras corres-
pondientes al Laboratorio de Toxicología y Química Legal
de la Morgue Judicial; y

CONSIDERANDOS

Que la paralización de las mencionadas obras
provoca serios inconvenientes en el funcionamiento de la
Morgue Judicial, toda vez que afecta el normal desarrollo
de actividades en sus dependencias y de manera especial /
en los laboratorios de toxicología y química legal, que /
realizan múltiples y complejas tareas periciales.-

Que con fecha 26 de mayo último el Servicio
Nacional de Arquitectura informa que las diligencias efec-
tuadas para que la empresa contratista "CE.GE.O. S.A." //
reanude las tareas no han dado resultado, razón por la //
cual "se decidió gestionar la rescisión del respectivo //
contrato..." (Confr.fs. 29).-

Que, asimismo, el Departamento de Arquitec-
tura de esta Corte Suprema libró oficio con fecha 19 de /
agosto ppdo. al señor Administrador del Servicio Nacional
de Arquitectura a los fines de requerir autorización para
ingresar con personal propio a la obra y diversa documen-
tación de la misma, no mediando contestación alguna a la
fecha.-

Que siendo imprescindible -en atención al /
tiempo transcurrido- lograr una definición respecto de la
situación contractual, a los efectos de adoptar el Tribu-
nal la decisión pertinente para la prosecución de los tra-
bajos,

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

Librar oficio al señor Secretario de Obras Pú-
blicas de la Nación -con remisión de fotocopia autentica-
da del informe obrante a fs, 29 y del oficio de fs.40- a
los fines de su intervención para una pronta definición /
de la situación contractual y de las medidas requeridas /
por el Departamento de Arquitectura de esta Corte Supre-
ma.-

Regístrese, hágase saber a la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
y remítanse las actuaciones al citado Departamento, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
ame.-