RESOLUCIÓN

Nº  228/97

EXPEDIENTE Nº24.925/96

am. 0044

Buenos Aires, 11 de febrero de 1997.

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de construcción del edificio
destinado a los Tribunales Federales de General Roca (pcia. de
Rio Negro), de la que es contratista la firma Huayqui S.A. de
Construcciones; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 146 de

fecha 30 de enero de 1997 (cnfr.fs. 89), se autorizó a la
Dirección de Infraestructura Judicial a suscribir -"ad
referendum" del Tribunal- el convenio que regula las condiciones
de la modificación de obra, que tramita por las presentes
actuaciones.

Que la Dirección de Infraestructura

Judicial ha obrado según lo dispuesto en el acto administrativo
indicado, conforme resulta de la documentación agregada a fs.

98/112.

Por  ello,  teniendo  en  cuenta  los

términos  del  convenio obrante a  fs.  98,  y las  facultades
otorgadas por la firma Huayqui S.A. de Construcciones a su

representante, a través del acta de directorio y testimonio de

poder de fs. 90/97,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el convenio obrante a fs.

98 de las presentes actuaciones, integrado con el presupuesto
detallado y los planos de fs. 99/103 y fs. 104/112
-respectivamente-, suscripto por el señor Director interino de la
Dirección de Infraestructura Judicial, Ct. Roberto De Luca, y los
Ings. Néstor Gabriel Cipriano y Néstor Raúl Fossa, en
representación de la firma contratista.

2o) Aceptar las renuncias de derechos

formuladas por las empresa Huayqui S.A. de Construcciones en las
cláusulas quinta y séptima del convenio aprobado.

3o) Establecer que, por conducto de la

Dirección de Infraestructura Judicial, se solicite a la firma
contratista la ampliación de la garantía correspondiente.

4o)     Disponer    la    afectación

presupuestaria por el importe total de pesos 524.871,80 a que
asciende la presente modificación con cargo a los presupuestos
respectivos.

5o)  Autorizar  a  la  Dirección  de

Infraestructura Judicial para suscribir y aprobar los pertinentes
certificados de obra, con carácter previo a su cancelación por la
Dirección de Administración Financiera, respecto de cuyas
atribuciones se mantienen las otorgadas por la Resolución Nº
1308/87.

6o)  Regístrese.  Hágase  saber  a  la

Dirección de Administración Financiera. Remítanse las actuaciones
a la Dirección de Infraestructura Judicial y, por su intermedio,
notifíquese a la empresa Huayqui S.A. de Construcciones. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.-