RESOLUCIÓN                                                                        EXPEDIENTE N°834/90 y 888/90

N°255/90

GME.291

Buenos Aires, 24 de abril de 1990.

Vistas las presentes actuaciones re-

ferentes a la obra de reparación y ampliación del Juzga-
do Federal de Paso de los Libres, y;

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

ha prestado su conformidad con el nuevo plan de trabajos
y curva de inversiones presentado por la contratista.*-

Que el nuevo plan de trabajos no sig-
nifica una prórroga en el plazo de obra.-

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el nuevo plan de traba-
jos y curva de inversiones presentado por la firma "FER-
NANDO A. PIPAN INGENIERO CIVIL CONSTRUCCIONES", adjudica-
taria de los trabajos de referencia y que responde a los
plazos establecidos por la renegociación del contrato
aprobado por la resolución N° 1125/89*-

2o)    Regístrese,    hágase saber a la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judicia-
les.-