RESOLUCIÓN                            EXPEDIENTE N° 388/94

N° 596/94                             SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.567

Buenos Aires, 14 de junio de 1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la ejecución de los trabajos de imper-
meabilización y reparación del subsuelo del edificio si-
to en Comodoro Py 2002, adjudicado por resolución 607/92
a la firma Inco Buenos Aires S.A.; y

Considerando:

Que la firma contratista ha reclama-
do el reconocimiento de un adicional de obra originado
en el mayor volumen de excavación que resulta de la dife-
rencia entre las previsiones del proyecto y lo realmente
ejecutado (fs. 17/18);

Que según resulta del informe técni-
co obrante a fs. 13, la petición halla sustento en cir-
cunstancias materiales imprevistas, preexistentes al per-
feccionamiento de la relación contractual, que han inci-
dido en el costo del ítem correspondiente;

Que la Inspección y Dirección de la

Obra han conformado la ejecución en cantidad del mayor
volumen de excavación, cuyo resarcimiento se solicita
reconocer;

Que a fs. 27/28 la Subdirección de

Arquitectura -Ley 23.984- se ha expedido acerca de la
equidad del monto reclamado.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Hacer lugar al reconocimiento en

favor de la firma Inco Buenos Aires S.A. de la suma de
pesos once mil seiscientos veintitrés con diez centavos
($ 11.623,10), en concepto de resarcimiento por el mayor
volumen de excavación ejecutado, en relación con el
rubro "demoliciones" del contrato anteriormente menciona-
do, de acuerdo con el plano, cómputo métrico y análisis

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

de precios pertinentes, obrantes a fs. 11, 16 y 25, res-
pectivamente.

2o)  Imputar el gasto de pesos once

mil seiscientos veintitrés con diez centavos ($
11.623,10), a la cuenta "Construcciones bienes dominio
público" (05-19-00-03-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3), autori-
zándose a la Subsecretaría de Administración a cancelar
el importe mencionado.

3o) Regístrese, hágase saber a la Sub-

dirección de Arquitectura -Ley 23.984- y remítanse las
actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a sus
efectos y -por su intermedio- notifíquese a la firma con-
tratista. Tome previa intervención el Registro de Inmue-
bles Judiciales.