RESOLUCION Nº 685/78.-                          EXP. Nº 2.643/74 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  28  de agosto de 1978.-
Visto el presente expediente Nº 149.438/73 y sus agre
gados del registro de la Dirección Administrativa y Contable del Poder
Judicial de la Nación, por los que se tramita la realización de repara-
ciones en el edificio de los tribunales federales de Rosario (Santa Fe);

y

Considerando:

Que por Resolución del Tribunal Nº 49 de fecha 18 de
febrero de 1975 se autorizó a la Dirección Administrativa y Contable
del Poder Judicial de la Nación a contratar directamente la ejecución
de los referidos trabajos con el Servicio Nacional de Arquitectura,
conforme al presupuesto elevado oportunamente, que importó la suma de
$ 142.096.-- (Confr. fs. 20).-

Que, con posterioridad, el mencionado organismo esta-
tal procedió a reajustar dicho presupuesto, por mayores costos en mate-
riales y mano de obra, autorizándose, por lo tanto, la transferencia
de $ 187.759.- mediante Resolución de esta Corte Suprema Nº 393 de 21
de junio de 1976 (Confr. fs. 37/38).-

Que el citado Servicio acompaña a fs. 47 la factura
por la liquidación final de la obra cuyo importe total es de $ 420.989,
correspondiendo, en consecuencia, transferirle la suma de $ 91.134.-

Por ello, teniendo en cuenta lo informado precedente
por la Dirección Administrativa y Contable y la conformidad prestada
por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a fs. 43 vta.,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Administrativa y Contable
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

del Poder Judicial de la Nación a liquidar y transferir al Servicio Nacio-
nal de Arquitectura la suma de PESOS: NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO ($ 91.134.--), por la ejecución de los trabajos de referencia.-

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Dirección, a
sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-