RESOLUCION                                                                        EXPEDIENTE Nº 5719/88

Nº 946/88                                                                          SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.309

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1988.-

Vistas    las    presentes    actuaciones,

relacionadas con las obras de ampliación del Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia de Ushuaia; y teniendo en
cuenta lo informado a fs, 5/6 y 8 por el Departamento de
Arquitectura,

SE RESUELVE:

1o) Otorgar una ampliación del plazo

de obra de sesenta (60) días, por incidencia de los tra-
bajos de variante señalados en dichos informes, llevando
la nueva fecha de terminación al 22 de octubre de 1988.-

2o) Regístrese y remítase al Departa-
mento de Arquitectura, a sus efectos. Dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-