RESOLUCION    Nº          1912/82

Ref. N°16 del Expte. Nº858/68
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1982.-
Vistas estas actuaciones; y
Considerando;

Que el Departamento de Arquitectura hace saber en su/
informe de fs. 1, que está realizando el estudio de la documenta-
ción correspondiente a obras faltantes en el edificio que servi_
rá de sede a los Tribunales Federales de Resistencia, provincia /
de Chaco, como así también los planos de interferencias entre las
instalaciones de aire acondicionado y eléctrica, en particular el
aspecto luminotécnico.

Que según se expone, los artefactos de iluminación /
oportunamente previstos en la documentación licitaria son de dise-
ño desactualizado, superado en los proyectos que con posteriori_
dad elaboró el Departamento de Arquitectura para otras obras, ta_
les como las de los Tribunales Federales de Mendoza y Córdoba.

Que el cambio de artefactos deberla acompañarse, de/
acuerdo a lo informado, por el de cielorrasos, a fin de mantener/
unidad de criterio con otros edificios, mayor vida útil de mate-
riales y mejor mantenimiento.

Que estas variantes significarán un adicional de /
once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000.-) aproximadamente.
SE RESUELVE:

1º) Autorizar al Departamento de Arquitectura a rea-
llzar las variantes de obra descriptas a fs. 1/2.-

2º) El importe aproximado de ONCE MIL MILLONES DE /
PESOS ($ 11.000.000.000.-), que demande lo autorizado precedente-
mente, deberá imputarse a la Cuenta "Plan de Trabajos Públicos /
-Chaco- (1-05-004-4-42-4210-56/01) del Presupesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1982.-

3º) Regístrese, hágase saber al Departamento de Ar_
quitectura y pase a la Subsecretaría de Administración, a sus //
efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

m.a.m.