RESOLUCION Nº 1777/82       Ref. Nº12 del Expte. Nº 21/80

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1982.-
Vistas estas actuaciones y
Considerando:

Que por Resolución Nº350, dictada por este Tribunal
con fecha 1º de abril de 1981, se aprobó el Acta de iniciación /
de Obra para la construcción de la estructura de hormigón armado
y parte de la mampostería del edificio destinado a sede del  ///
juzgado Federal de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, suscrip_
ta por representantes de la firma contratista y de la Municipali-
dad de la ciudad de Mercedes.

Que por Resolución Nº1155/81 se aprobó la realiza_
ción de trabajos adicionales en la obra de referencia, operándo-
dose con fecha 5 de febrero de 1982 la conformidad del Acta de /
Recepción Provisional, por la finalización de los trabajos aludi-
dos (Confr. Resolución Nº80/82).

Que sobre la base de lo expuesto precedentemente y/
teniendo en cuenta el informe del Departamento de Arquitectura /
por el cual eleva para su aprobación, el Acta de Recepción Defi-
nitiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo Nº70 del /
Pliego "Tipo" de Bases y Condiciones para la contratación de //
Obras Públicas.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Acta de Recepción Definitiva, obran_
te a fs. 1 de estos obrados, suscripta por el señor Tajed Grad /
en su carácter de Inspector de Obra, en representación del Depar-
tamento de Arquitectura de este Tribunal y el señor Julio Bastans-
ki en representación de la firma contratista.-

2º) Regístrese, hágase saber, tome intervención el /
Registro de Inmuebles Judiciales y remítase a la Subsecretaría de
Administración, a sus efectos.-

m.a.m.

A