RESOLUCION Nº 158/77.-

REF. Nº1 EXP.Nº 4748/76 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,2  de marzo     de 1.977.-

Visto el presente expediente Nº 207.307/76 y su agregado 
Nº 204.213/76;del registro de la Dirección Administrativa y Contable del  i
Poder Judicial de la Nación, por los que se tramita la colocación de un cer
co y letrero de obra en el terreno, destinado a la construcción del futuro
edificio para el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de General Roca (Río Ne
gro); y

Considerando:                                                                                                       i

Que por Resolución Nº 41/76, este Tribunal autorizó a la 
Dirección Administrativa y Contable a contratar directamente con el Servi-
cio Nacional de Arquitectura la ejecución del cerco y letrero de obra para i
la referida construcciòn, conforme al presupuesto presentado oportunamente \
por la suma de $ 443.271.-

Que dicha suma fue transferida oportunamente mediante Li
bramiento de Pago Nº 0079-7/76 (Confr. fs. 1 del exp. D.A.C. Nº 204.213/76):

Que con fecha 17 de septiembre ppdo. el Servicio Nacio-
nal de Arquitectura presentí un presupuesto actualizado de las obras (Fs.

1/2 del exp. D.A.C. Nº 204.213/76 por $ 1.325.867.-.-

Que, con posterioridad, el citado ente estatal solicitò

autorización para reemplazar el primitivo letrero de obra, cuya confección  \

se había previsto con chapa de hierro y estructura metálica, por otro de

madera de un costo considerablemente menor.-\

Que a tal efecto, el mencionado organismo acompaña el      i

nuevo presupuesto (fs. 5/8 del exp. D.A.C. Nº 207.307/76) por la suma de

$ 658.716.-

////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Que, en consecuencia, la Direcciòn Administrativa y Con
table solicita autorización para transferir al Servicio Nacional de Arqui
tectura la suma de $ 215.445,- diferencia existente entre el nuevo presu
puesto por el importe de $ 658.716,-. -que este Tribunal estima convenien-
te aprobar- y los $ 443.271.- ya transferidos.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto presentado por el Servicio Na
cional de Arquitectura para la realización de los trabajos de colocación
de un cerco y letrero de obra en el terreno destinado a la construcción
del futuro edificio para el Juzgado Federal de 1ra.. Instancia de General
Roca (Río Negro), que asciende a la suma de PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA/
Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($ 658.716,-) obrante a fs. 5/3 del exp.
D.A.C. Nº 207.307/76.,-

2-) Autorizar a la Dirección Administrativa y Contable
a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma de
PESOS: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 215.44S,-)
debiéndose imputar este gasto a la Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Ante-
riores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Dirección, a
sus efectos. Dése intervenciòn al Registro de Inmuebles Judiciales.-