RESOLUCION                                  EXPEDIENTE N°460/89

N°258/89

R.40

Buenos Aires, 13 de marzo de 1989.-

Visto  el  presente  expediente  n°

803.588/89 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución n° 447 de

fecha 27 de mayo de 1987 (confr. fs. 10), este Tribunal
adjudicó a la firma "Gap S.A.C.I.F. e I." la ejecución
de las obras de refacción y ampliación del edificio sede
de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (Licita-
ción Pública n° 1/87).-

Que a fs. 1/7 el Departamento de Ar-
quitectura solicita la aprobación de trabajos imprescin-
dibles, ejecutados por razones de habitabilidad y funcio-
nalidad del edificio.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el mayor gasto -por va-
riante de obra- cuyo presupuesto detallado corre a fs.
3/5 y que asciende a la suma de AUSTRALES NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($A
9.855,20), debiéndose atender con cargo a la Cuenta Espe-
cial 510 "Infraestructura Judicial" ("Ampliaciones y re-
modelaciones - Todo el País -1-05-004-4-42-421Ü-93-01)
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fi-
nanciero del año 1989.-

2o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley n° 21.910 y

sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4o) Fijar que -por donde corresponda-
se solicite a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

5o) Determinar el encuadre legal de

estos trabajos en lo establecido por los artículos 9° y
30° de la Ley n° 13.064 de Obras Públicas.-

6*) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa in-
tervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-