RESOLUCION Nº 227/88                                           EXPEDIENTE N°   4483/88

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,  23   de  febrero de  1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la Licitación Pública nº11/87, realizada
para contratar las obras de refacción integral y amplia-
ción del edificio sede del Juzgado y Cámara Federal de
Paraná (Pcia. de Entre Rios), adjudicada por Resolución
Nº 447/87 de fecha 27 de mayo de 1987 a la firma "GAP
S.A.C.I.F. e I."; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Arquitectura

solicita -a instancia de peticiones de las autoridades
del mencionado asiento federal- nuevos trabajos (confr,
fs. 16/17).-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los arts. 9º, inc. c) y 30° de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto -por   va-
riantes de obra- conforme al presupuesto detallado   que
corre a fs. 3/15 de estas actuaciones y cuyo monto   as-
ciende a AUSTRALES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS   SE-
SENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS       ($A
129.767,75).-

2º) Afectar el presente gasto a la

Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones - todo el país"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de
Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1988 (Artícu-
lo 13 de la Ley de Contabilidad).-

3º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
Nº 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a ta-
les efectos la metodología contractual aprobada.-

4º) Determinar que el pago de este

mayor gasto se realizará conforme las certificaciones
que oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5º) Fijar que, por donde correspon-

da, se solicite a la firma "GAP. S.A.C.I.F. e I." la am-
pliación de la garantía y el sellado de ley correspondien-
te.-

6o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'