RESOLUCION Nº 1280/80

Ref.Nº 17 del Expte. Nº 4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 13 de octubre de 1980.-
Visto, el presente expediente Nº 288.676/80
del registro de la Subsecretaría de Administración, por
el que se tramita la construcción del edificio para sede
de los Tribunales Federales de Mendoza; y
Considerando

Que este Tribunal por Resolución Nº 1067/75
aprobó la actualización del proyecto de dicho edificio y
remitió las actuaciones al Servicio Nacional de Arquitec-
tura para este organismo procediera al ajuste del presu-
puesto respectivo.-

Que por las presentes actuaciones, el citado
Servicio requiere la aprobación de un nuevo presupuesto
de mayor gasto por variantes en los rubros, instalación
sanitaria, equipamiento y varios, cuyo importe -adicionan-
do la suma correspondiente en concepto de honorarios.-///
-asciende a $ 152.792.114.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado pre-
cadentemente por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto pre-
sentado para la construcción de referencia, cuyo monto to-
tal asciende a la suma de PESOS: CIENTO CINCUENTA Y DOS /
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE ////

($ 152.792.114.-).-

2o) Acordar a la empresa contratista un plago
de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de esta /
Resolución, para la ejecución de los trabajos.-

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

3o) Aprobar las fórmulas de reajuste para el re-

conocimiento de variaciones de costo, según planilla agre-

gada a estos actuados.-

4º) Regístrese, hágase saber al Departamento de
Arquitectura y al Servicio Nacional de Arquitectura,y re-
mítase a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.
Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.