RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE  N°   941/89

N°  747/91                                  SUPERINTENDENCIA ADMlNISTRATIVA

JC.789

Buenos Aires,22 de agosto de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones referen-
tes a la obra pública de adecuación y refacción de parte
del edificio sede de la Subsecretaría de Administración,

sito en la calle Sarmiento 875/77 de esta Capital, y

Considerando:

Que la ejecución de la citada obra, de
la que es contratista Calcaterra S.A., ha resultado afec-
tada por la situación de emergencia económica -como cau-
sal de fuerza mayor-, producida a partir del mes de mar-
zo del año 1989;

Que la paralización total de la obra por
iniciativa de la contratista y el estudio de aplicación
de factores de corrección, que permiten comprobar la
existencia de distorsión significativa en el régimen de
mantenimiento del precio, conducen a la imposibilidad de
continuación del contrato en las condiciones vigentes;

Que la contratista no ha aceptado la

aplicación de factores e índices de corrección, según la
mecánica dispuesta por las resoluciones números 249/89 y
93/90 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, supe-
ditando el acuerdo de recomposición contractual a la
aprobación del dictamen n° 5/91 de la Comisión Liquidado-
ra Ley 12.910, que excede conceptualmente las instruccio-
nes contenidas en las resoluciones de referencia;

Que, asimismo, la contratista no ha pro-
puesto condiciones mínimas que hagan a la viabilidad de
la aceptación de su propuesta en el marco de una transac-
ción;

Que, en razón de lo expuesto, no se ha

arribado a un acuerdo que posibilite la continuación de
la obra;

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que en relación a su reclamo sobre

distorsión del sistema de ajuste de costos contractual,
Que comprende el período de emergencia económica, en or-
den a lo señalado en el tercer considerando, corresponde
bu desestimación; .

Que la-contratista, además, ha exigi-
do condiciones que exceden disposiciones legales de apli-
cación al tema tratado, como también cláusulas contractua-
les que enmarcan el convenio suscripto en su oportunidad.

Por ello, en conformidad con lo pre-
visto por el artículo 5o de la Ley 12.910;

SE RESUELVE:

1°) Rescindir, sin aplicación de pena-
lidades, el contrato suscripto con la firma Calcaterra
S.A., con arreglo a las consecuencias previstas en el ar-
tículo 54 de la Ley 13.064, disponiéndose que, a los fi-
nes de la aplicación del inciso a) del artículo menciona-
do, no se consideran necesarios para la obra los equipos,
herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres del
contratista.

2o) Encomendar a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios, a través de sus dependencias
competentes, la realización de las diligencias pertinen-
tes a los fines del cumplimiento de los efectos de la res
cisión dispuesta, y por intermedio de la Prosecretaría de
Arquitectura, se deberá:

a) Notificar a la contratista la presente resolución, con
indicación de la fecha en que se procederá a la entrega y
recepción provisional de la obra, en cuya oportunidad se
confeccionará el inventario de los bienes y elementos que
pudieran existir en la obra, dejándose, en tal caso, cons-
tancia pormenorizada de su estado , suscribiéndose el ac-
ta respectiva.

b) Gestionar la devolución a la contratista de las garan-
tías y/o fondos de reparo, si correspondiere, luego de
operado el vencimiento del plazo de garantía y de aproba-
da la recepción definitiva prevista en el contrato.

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                  EXPEDIENTE N°  941/89

N° 747 /91                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

3°) Rechazar la denuncia de inequidad
del régimen de variaciones de costos contractual inter-
puesta por Calcaterrra S.A.

4o) Regístrese, hágase saber a la Direc-
ción General de Arquitectura y Servicios, y por su inter-
medio a la Prosecretaria de Arquitectura, y pasen las ac-
tuaciones a la Subsecretaría de Administración para la
intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pre-
vio conocimiento del Registro de Inmuebles Judiciales;
cumplido ello, disponer la posterior remisión a la
Prosecretaría de Arquitectura, a sus efectos.