RESOLUCIÓN Nº 926/90                                                                        EXPEDIENTE N°    3162/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.1023

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones por

donde tramita la aprobación del nuevo Plan de Trabajo y
Curva de Inversiones de la obra pública de ampliación
del Juzgado Federal de la ciudad de Ushuaia, y teniendo
en cuenta el informe de la Prosecretaría de Arquitectura
de fs. 15,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Plan de Trabajo y Cur-
va de Inversiones, obrante a fs. 13, y el de fs. 14 co-
rrespondientes a los trabajos adicionales aprobados por
resolución nº 629/90, de la obra pública precedentemente
mencionada, contratada con la firma Ornar Rubén Blanco
Construcciones.-

2o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Prosecretaría de Arquitectura, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-