RESOLUCION Nº 1472/80

Expte. Nº 3601/75-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 185.553/75
y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Admi-

nistración, por los cuales se tramita la realización de
trabajos sanitarios para permitir una adecuada alimenta-
ción de agua en el Palacio de Justicia; y
Considerando

Que por Resolución N° 107 de fecha 27 de  fe-
brero de 1976,   se autorizó a la Subsecretaría de Adminis-

tración a contratar directamente  con el Servicio Nacional
de Arquitectura la ejecución de dichos trabados, confor-
me  el presupuesto elevado  oportunamente por la suma de
$  667.636.-

Que,   con posterioridad,   se transfirió a dicho
organismo estatal las sumas de $ 838.549  (Resolución N°
894/76),   $ 1.499.318 (Resolución Nº 400/77),  $ 1.159.951
(Resolución N° 1067/77)  y $ 1.176.004  (Resolución Nº /
567/78)  por diversas actualizaciones en las inversiones
correspondientes a dichas obras.-

Que  el citado Servicio,   por expediente de la
Subsecretaría de Administración Nº  285.304/80 acompaña la
liquidación final de los trabajos, de la cual resulta que
corresponde transferirle  la suma de  $ 4.218.144.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a
fs. 80 por el Departamento de Arquitectura y la conformi-
dad prestada por la Intendencia del Palacio a fs.  78/79,

SE RESUELVE:

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-
ción a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Ar-
quitectura la suma de PESOS. CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  ($ 4.218.144.-),
por la ejecución de los trabajos de referencia.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "So-
brantes de Ejercicios anteriores".-

3o) Regístrese y devuélvanse a la citada Subse-
cretaría, a sus efectos. Hágase saber al Departamento de
Arquitectura y dése intervención al Registro de Inmuebles
Judiciales.-

j.c.d.