RESOLUCION Nº 860/87

EXPEDIENTE Nº 586/82-Ref.2-

Buenos Aires, 8 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones ca-
ratuladas: "Juzgado de Paz de Río Grande (Tierra del Fue-
go) s/reparación edificio", y
Considerando:

Que por convenio cuya copia obra a

fs, 14/16, suscripto entre el Poder Judicial y el Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos del Territorio Nacio-
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur este tomará a su cargo todas las tareas referen-
tes a la realización de trabajos de mantenimiento, repa-
raciones y modificaciones en los edificios del Poder Ju-
dicial sitos en dicho asiento.-

Que dicho convenio fue aprobado por

esta Corte Suprema mediante Resolucion Nº 74 de fecha 2
de febrero de 1983 (confr. fs. 17).-

Que según surge del informe del De-
partamento de Arquitectura de fs. 19/20, los trabajos de
reparación del edificio sede del Juzgado de Paz de Río
Grande (Tierra del Fuego) se encuentran comprendidos den-
tro de lo establecido en el citato convenio.-

Que el aludido Ministerio acompaña a

fs. 41/42 un nuevo presupuesto ampliatorio del obrante a
fs. 8/9 por diversos trabajos complementarios cuyo impor-
te asciende a la suma de AUSTRALES CATORCE MIL TRESCIEN-
TOS VEINTISEIS ($A 14.326) en la cual se incluye el seis
por ciento (6%) por honorarios.-

Que  razones de urgencia  aconsejan

autorizar a la Subsecretaría de Administración a liqui-
dar y transferir la suma de AUSTRALES CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($A 4.956), resultante de la di-
ferencia entre el nuevo presupuesto detallado y lo trans-
ferido a la fecha cuyo monto es de AUSTRALES NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($A 9.370,40),
para que pueda concretarse la terminación de los traba-
jos dado que, en cumplimiento del Artículo 9o del Conve-
nio de que se trata, una vez finalizados los mismos se
deberá confeccionar la rendición de cuentas respectiva.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Encomendar al Ministerio de Obras

y Servicios Públicos del Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la reali-
nación de los trabajos ampliatorios de reparación del edi-
ficio sede del Juzgado de Paz de Río Grande, en un todo
de acuerdo con el monto y detalle que surge del presupues-
to obrante a fs. 41/42, conforme lo estatuido en el Conve-
nio oportunamente celebrado.-

2o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar y transferir al nombrado Minis-
terio la suma de AUSTRALES CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUEN-
TA Y SEIS ($A 4.956).-

3o) Imputar el presente gasto a la

Cuenta: "Ampliaciones y Rercodelaciones" -Todo el Pa-
ís-(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de
Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

4º) Regístrese y vuelva a la Subsecre-
taría de Administración, la que deberá poner en conoci-
miento de lo dispuesto precedentemente al Departamento de
Arquitectura. Dése intervención al Registro de Inmuebles
Judiciales.-