RESOLUCION                                                                      EXPEDIENTE N° 4195/87

N° 443/88                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 14  abril de 1988.-

Visto    el    presente    expediente    N°

4195/87 (N° 802,533/87 del Departamento de Arquitectu-
ra) ; y

Considerando:

Que por Resoluciòn N° 157 de fecha

25 de febrero de 1987 se aprobó la Licitación Pùblica Nº
21/86, por medio de la cual se adjudicó a la firma
"STAMEI S.R.L," los trabajos de refacción y ampliación
del edificio sede de la Cámara Federal de Apelaciones de

Bahía Blanca.-

Que, a fs. 1, la empresa contratista

reclamó un cambio en la metodología utilizada para liqui-
dar las variaciones del costo financiero, como consecuen-
cia de que el sistema de reconocimiento fijado en el con-
trato no resulta equitativo,-

Que en atención a la naturaleza de

lo solicitado, el titular del Departamento de Arquitectu-
ra remitió las actuaciones a la Comisión Liquidadora Ley
12.910, que aconsejó rechazar lo pedido por la firma,
teniendo en cuenta que el régimen aplicado responde a la
normativa legal vigente (confr. fs. 10).-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) So hacer lugar al reclamo presen-
tado por la Empresa "STAMEI S.R.L.".-

2o) Regístrese, hágase saber y de-
vuélvase a la Subdirección General de Servicios y Produc-
ción, previa intervención del Registro de Inmuebles Judi-
ciales.-

mg