RESOLUCION

Nº 687 / 86.-

EXPEDIENTE Nº 695/83 -Ref.Nº 21-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 22 de    octubre de    1986.-

Visto    el presente    expediente Nº 1744/86 /
del registro    del Departamento    de Arquitectura      (N° / / /
398.982/86 de la    Subsecretaría de Administración),      por /
el    cual se      tramita una ampliación del    plazo    de    obra con-
tractual a favor de    la    firma "GAYO Y ASOCIADOS S.A.", ad-
judicataria de los trabajos de    ejecución de      instalación
de gas    para quemadores y reparación de    calderas y    cañe-
rías    en diversos edificios    del Poder Judicial;      y    tenien-
do    en cuenta lo    informado    a fs. 25 por    el    citado    Depar-
t amento,

SE RESUELVE:

1°)    Otorgar a la Empresa "GAYO y ASOCIADOS /
S.A."    una ampliación del    plazo de    obra contractual de /
60      (sesenta)    días corridos, fijándose como nueva fecha

de terminación el día 3 de octubre de 1986.-

2º)      El Departamento de Arquitectura elevará
para su aprobación el    correspondiente      "Plan de    trabajo"

y "Curva de Certificación", ajustado a la prórroga que se

aprueba por la presente.-

____

3º) Regístrese y devuélvase al Departamento
de Arquitectura, a sus efectos, previa    intervención del

Registro de Inmuebles Judiciales.-

ame.