RESOLUCION Nº845/87                                   EXPEDIENTE Nº 3859/87

Buenos Aires, 5 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la refacción de claraboya, cielorrasos,
aislaciones hidrófugas, pinturas y electricidad en el
Sector Hemiciclo y Laboratorio de Química Legal y Toxico-
logia de la Morgue Judicial; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 68/87 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 23 de enero ppdo. se
adjudicó a la firma "Febomar S.A." la licitación pública
Nº 20/86 por la ejecución de dichos trabajos.-

Que a fs. 5, el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de realizar obras
adicionales en el cerramiento de la ventilación del hemi-
ciclo.-

Por ello y de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el "Mayor Gasto", cuyo

presupuesto detallado corre a fs. 1/3 de las presentes
actuaciones por la suma de AUSTRALES DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($A 2.571,20).-

2o) Otorgar a la mencionada firma un

término de diez (10) días hábiles llevando el plazo de
ejecución de la obra de que se trata al 31 de agosto del
corriente año.-

3o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

4o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

5o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "Febomar S.A." la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

6o) El gasto emergente de lo preceden-
temente dispuesto deberá afectarse a la Cuenta "Ampliacio-
nes y Remodelaciones -Todo el País-" (1-05-004-
4-41-4110-93-01) del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1987.-

7o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-