RESOLUCION Nº 267/77.-

REF. EXP. Nº 4.770/64 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  11  de     abril   de 1977.-

Visto el presente expedíente Nº 181.348/75 y sus agre

gados del registro de la dirección Administrativa y Contable del Poder Ju-
dicial de la Naciòn. por el que tramita la construcción del edificio para
sede de los Tribunales Federales de Mendoza; y
Considerando:

Que dicha obra fue adjudicada (Confr-, Resolución de

este Tribunal Nº 7/74) a la Empresa Constructora Esteban A. Pauli. por el
importe total de $ 12.335.003,00 autorizándose a la Dirección Administrati
va y Contable a suscribir el -Contrato de Obra Publica   respectivo;  el que
fue aprobado mediante Resoluciòn de esta Corte Nº 112/74. -

Que por Resoluciòn Nº 1057/75  (Confr. fs.  35 del Exp.

D.Á.C. Nº  186.192/75)    se aprobó la actualización del provecto del edifi-
cio , requerida oportunamente ante las necesidades expuestas por el Ministe
rio de Justicia de la Naciòn,  remitiendose las actuaciones al Servicio Na
cional de Arquitectura para que dicho organismo proceda al ajuste del pre
supuesto respectivo.-

Que el mencionado Servicio elevó el presupuesto actúa
1izado -referido al rubro Hormigòn armado   por un monto total de /    /    /
$ 57.044.378,48 (Confr.  fs. 41/43 del Exp., D.A.C. Nº 186.192/75) ,  siendo
aprobado por Resolución de este Tribunal Nº 1.138 de fecha 23 de diciembre
de 1975  (fs.  51 del expedíente precedentemente citado).-

Que, efectuado por dicho ente estatal el còmputo mé-
trico definitivo sobre los planos conformados, este organismo acompaña un
presupuesto por menor costo por la suma de $ 815.504,00  (Confr.  fs.   1/7
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

del exp. D.A.C.Nº212.186/77).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por la Direc

ciòn Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Naciòn a fs. 8 del
Exp. D.A.C. Nº 212.186/77:
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de menor coste que obra a fs.
1/7 del expediente D.A.C. Nº 212.186/77   por el importe de PESOS: OCHOCIEN/
TOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 815.504,00)  correspondiente a los tra-
bajos de hormigòn armado del edificio para sede de los Tribunales Federales
de Mendoza.-

2º) Regístrese y devuélvanse las actuaciones a la Direc-
ciòn "Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nacion a sus efec

tos. Dése intervenciòn al Registro de Inmuebles Judiciales.-