RESOLUCION  Nº 1172/79

EXP. Nº 3092/79 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,6 de diciembre de 1979.-
Visto el presente expediente Nº 243.603/78 y

su agregado Nº 262.257/79 del Registro de la Subsecretaría de /
Administración, por los que se tramita la provision e instala-
ción de cañerías de calefacción en el edificio sede del Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Santa Rosa (La Pampa); y
Considerando:

Que por Resolución Nº 147 de fecha. 5 de mar-

so ppdo. se autorizó a la Subsecretaría de Administración a ///
contratar directamente con el Servicio Nacional de Arquitectu-
ra la ejecución de dichos trabajos, conforme al presupuesto e-
levado oportunemente por el importe de $ 10.283.200.- (Confr.

Que por expdte. de la Subsecretaría de Admi-
nistración Nº 262.257/79, el mencionado Servicio comunica ha-
ber efectuado el llamado a licitación pertinente y solicita, a
fin de atender la contratación de las obras requeridas, la ///
transferencia de fondos correspondiente cuyo importe asciende
a la suma de S 15.424.757 (Confr. informe del Departamento de
Arquitectura de fs.4).—
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Ad-
ministración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de /
Arquitectura la suma de PESOS; QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS /
VEINTICUTRO MIL SETECIEÍNCOS CINCUENTA Y SIETE (S 15.424.757.-).
por la realización de los trabajos de referencia.-

2º) Imputar el presente gasto a la ///

Cuenta "Plan de Trabajos Publicos-Ampliaciones, Remodelaciones
en Edificios Judiciales" (1-05-004-5-52-5210-93-01) del Presu-
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año

//////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

3º) Regístrese y devuélvanse a la
citada-Subsecretaría, a sus efectos. Dése intervención al Re-

gistro da Inmuebles Judiciales