RESOLUCION Nº1314/88                                   EXPEDIENTE N° 4297/87

R.235

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 42/102 se han practicado

las diligencias ordenadas por Resolución nº 709/88 con
referencia a las certificaciones, inventario y avalúo de
la obra del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neu-
quén.-

Que del  análisis efectuado a  fs.

106/110 surge que existen discrepancias entre la certifi-
cación y avaluó de la empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico
S.C." y la evaluación técnica efectuada por el señor Ins-
pector de Obra.-

Que la Procuración General de la Na-
ción en su dictamen de fs. 37/40, aconsejó la realiza-
ción de una pericia, en caso de existir discrepancia en-
tre las partes. Por otra parte, en el dictamen de fs.
106/110, se aconseja sobre la forma de realizar la peri-
cia.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Practíquese pericia a fin de de-
terminar el avalúo de los trabajos, materiales y equi-
pos, de conformidad al art. 76 del Pliego de Bases y Con-
diciones, con referencia al Juzgado Federal de Neuquén.-

2º) Desígnase Perito de este Tribu-
nal, al Arquitecto Sergio Oscar Real del Departamento de
Arquitectura.-

3o) Establécese un plazo de tres (3)

días a fin de que la empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico
S.C." designe perito, bajo apercibimiento de que en caso
de no precederse a su designación, se aprobarán los tra-
bajos realizados por el Inspector de Obra a fs. 78/9 0.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4o) Fíjase un plazo de treinta (30)

días para la ejecución de la pericia, a contar del cumpli-
miento del art. 3º), la que deberá elevarse a este Tribu-
nal. Los peritos dejarán asentadas sus disidencias, en
caso de existir, debidamente fundadas.-

5º) La pericia deberá versar sobre la
certificación y avalúo frenos siguientes ítems:

1- Obras por contrato;

2-  Obras por mayores gastos aprobados por Resolu-
ción nº 280/84;

3- Obras ejecutadas parcialmente;

4- Modificación rampa vehicular, tabiques laterales
y estructura de servicio y

5- Materiales depositados en obra.-

A fin de su realización, se tendrán

como antecedentes, las documentaciones obrantes a fs.
24/31, 50/63 y 78/86 de las presentes actuaciones.-

6º) Notifíquese por Ujiería a la Em-
presa "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C.", con copia del tra-
bajo del señor Inspector de Obra agregado a fs. 78/90.-

7o)  Regístrese,  notifíquese  a  la

Procuración General de la Nación, al perito designado, al
señor Inspector de Obra y gírense las actuaciones al De-
partamento de Arquitectura para la prosecución de las tra-
mitaciones.-