RESOLUCION                                                                                          EXPEDIENTE Nº 14-18314/98

Nº 2235/98                                                                                          MPM

Buenos Aires,01 de octubre de 1998.-

Vista la Resolución N° 2333/96, y

CONSIDERANDO:

Que en el mes de diciembre de    1997 la Secretaría de

Investigaciones de Derecho Comprado y Bibliotecas solicitó la postergación de los
trabajos de refacción y pintura que estaban planificados para la Biblioteca Central
del Tribunal, en razón de la prioridad otorgada a las tareas de informatización del
área.

Que,    a      fs.      5,      la    mencionada    Secretaría    solicita    la

concreción de los trabajos proyectados, ante lo cual la Intendencia del Palacio de
Justicia informa a fs. 2 que, si bien cuenta con los materiales que fueran previstos
para su realización, en la actualidad no cuenta con mano de obra y herramientas
disponibles.

Que en razón de ello, la citada Intendencia aconseja la

contratación de la provisión de mano de obra, herramientas y elementos de altura,
acompañando a fs. 3/4 las especificaciones técnicas y metodología de trabajo.

Que      a      fs.      7/12      y        16/68      obran      los      presupuestos

confeccionados por nueve (9) casas del ramo, cotizando la realización de las tareas
de referencia.

Que a fs. 75/76 la Dirección de Infraestructura Judicial

informa acerca de la equidad de los precios ofertados y recomienda la contratación
con la empresa LITORAL S.R.L.

Por ello, SE RESUELVE:

1o)      Autorizar      a      la      Dirección      de      Administración

Financiera a asignar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación una partida
especial por el monto de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
($ 6.976.-), para contratar con la firma LITORAL S.R.L. la provisión de mano de
obra, herramientas y elementos de altura para la realización de trabajos de refacción
y pintura en la Biblioteca Central del Tribunal, y con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión.

2o) Afectar el gasto resultante a las partidas pertinentes
del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio financiero del año 1998.

3o) Regístrese, hágase saber y gírese a la Dirección de
Administración Financiera para la prosecución del trámite.