RESOLUCION Nº1067/92                                 EXPEDIENTE Nº 1425/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.1112

Buenos Aires, 15 de octubre de  1992.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la obra pública correspondiente al inmueble
asiento de la cámara Federal de Apelaciones de Rosario

(Pcia. de Santa Fe); y
CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura ele-
va para su aprobación el acta de recepción provisional
de la obra, de la que surge que los trabajos fueron ter-
minados el 30 de noviembre de 1991, en conformidad con
él plazo establecido en el acta de reinicio de las ta-
reas;

Que la reserva de derechos manifestada
por la contratista, al suscribir esta última, en rela-
ción al término acordado para concluir las obras, no es

oponible al comitente, en razón de que sü conducta poste-
rior comportó la aceptación del plazo fijado;

Que la aprobación que merecerá el acta
dé reinicio de la obra, no importa aceptación de la demo-
ra en su ejecución, cuya justificación dependerá de la
acreditación de las fechas en que se pusieron a disposi-
ción los fondos de las liquidaciones reclamadas por él
Sindico, en los autos "Forma Arquitectura S.R.L. s/ Quie-
bra", y en tanto se compruebe diligencia en la solicitud
de libramiento de la orden de pago correspondiente.

Por ello, SE RESUELVE:

1) Aprobar el Acta de Reinicio de las
obras, obrante en tres ejemplares a fs. 11/13 del expe-
diente Nº 850.181/91 del registro de la Prosecretaría de
Arquitectura, suscripta en su representación, por el /

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Arq. Carlos Alberto Zapperi, por el Contador Público José
Lilis Callegaris, en su carácter de Síndico interviniente
en los autos "Forma Arquitectiura S.R.L. s/Quiebra", y
por el Arq. Roberto Edgardo Urgo, en representación de la
firma contratista.

2) Aprobar el Acta de Recepción Provi-

cional, obrante en tres ejemplares a fs. 2/4 del expedien-
te 804.805/92 del registro de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, signada por los mismos intervinientes y en igual
carácter que en el caso anterior.

3)   Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría  de  Arquitectura,  y  por  su  intermedio,
notifíquese al Síndico de la quiebra de la firma contra-
tista.  Remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de Ad-
ministración, a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales. Cumplido, devuélvanse a
la primera dependencia.