RESOLUCIÓN                                        EXPEDIENTE N°3412/87

Nº 482/87                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11 de junio de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la refacción del edificio sede del Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Mar del Plata (Pcia.
de Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 351 dictada

por este Tribunal el 1o de junio de 1986 , se adjudicó a
la firma "Raffo y Mazieres S.A." la Licitación Públi-
ca n° 6/86, para la ejecución de las obras de refacción
integral del edificio mencionado.-

Que a fs. 23,25 y 27 el Departamento

de Arquitectura informa sobre la necesidad de agregar
nuevos trabajos a los ya autorizados.-

Por ello,SE RESUELVE:

1o) Aprobar el mayor gasto -por va-
riante de obra- cuyo presupuesto detallado se agrega a
fs. 1/20 por el importe de AUSTRALES TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS
($A31.265,17) .-

2o) Afectar la suma destinada a aten-
der el gasto emergente de lo precedentemente dispuesto,
a la Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones (Todo el
país)" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

3o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

4°) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos, por aplicación de la Ley n° 12.910
y sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efec-
tos la metodología contractual aprobada.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5o)  Establecer que los trabajos de

que se trata se realizarán con arreglo a lo establecido
en el Artículo 30° de la Ley nº 13.064 y solicitar -por
donde corresponda- a la firma "Raffo y Mazieres S.A."
la ampliación de la garantía y el sellado de ley corres-
pondiente.-

6o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y previa intervención del Regis-
tro de Inmuebles Judiciales, remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-