RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N° 1601/89

N° 708 /89                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.544

Buenos Aires,18 de agosto de 1989.-

Visto    el    presente    expediente    n°

803.799/89 del registro de la Prosecretaria de Arquitec-
tura, y

Considerando:

Que mediante resolución n° 66 -dicta-
da por esta Corte Suprema con fecha 23 de enero de 1987-
se adjudicó a la firma "POLIELECTRIC S.A." la licitación
publica n° 25/89, para la realización de las obras "Red
de Energía Eléctrica para equipos de aire acondicionado
en el Palacio de Justicia",-

Que    habiéndose    ejecutado    en    un

98,82% y restando sólo un l,18% por variantes en la colo-
cación de futuros equipos y cambio de destino de loca-
les, la Prosecretaria de Arquitectura propicia a fs. 1
una economía de obra.-

Por ello, SE RESUELVE:

Aprobar el presupuesto detallado a

fs. 3 por la suma de AUSTRALES DOS MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($A 2.136,90), como economía de
obra en el contrato suscripto con la firma "POLIELECTRIC

Regístrese,      hágase    saber    a    la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención al Registro de Inmuebles Judiciales*-

A