Resolucion Nº 1818 /82

Ref. Nº 31 del Expte. Nº 5006/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1982.-

Visto el presente expediente IIo 310 -640/81 /

Corresponde Nº 2 del registro de la Subsecretaría de Administración
por el que tramita el reconocimiento de actualización e intereses/
por mora en el pago de certificados correspondientes a la obra //
Juzgado Federal de Santiago del Estero; y
Considerando:

Que de acuerdo a los estudios realizados por el Depar-
tamento de Arquitectura y el Servicio Nacional de Arquitectura, /
obrantes en estas actuaciones, el importe que corresponde recono_
cer por los conceptos antes indicados en relación con los certifi-
cados detallados a fs. 2/7 asciende a la suma de mil seiscientos /
ochenta y siete millones doscientos setenta mil setecientos trein-
ta y siete pesos($ 1.687.270.737.-).-

SE RESUELVE;

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a/
liquidar a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico" Empresa Construc-
tora, contratista de la obra "Tribunales Federales de Santiago del
Estero" la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOS-
CIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS    ////////
($ 1.687.270.737.-), en concepto de actualización e intereses por
mora en el pago de los certificados de referencia correspondientes
a la obra antes mencionada*-

2º) Imputar el presente gasto ala Cuenta "Plan de /
Trabajos Públicos (Santiago del Estero)" {1-05-004-4-42-4210-74/
01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1982.-

/////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

3o) Regístrese, comuníquese al Departamento de Arqui-
tectura y devuélvase a la Subsecretaría de Administración para la
prosecución de su trámite.-

m.a.m.

A