RESOLUCION Nº 2005/83.                            REF. Nº 18 del EXPTE. Nº 2382/74. -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1983.-
Visto el presente    expediente n° 00708/

83 del registro del Departamento de Arquitectura,      por el que
se tramita la    construcción del edificio    para    sede del Juz-
gado      Federal de    Posadas- Misiones;      y

Considerando:

Que    por Resolución este    Tribunal nº

519/83    se    aprobó el Plan de    Trabajo y Curva de    Certifica-
ciones presentadas oportunamente por la    firma    "Hugo y Juan
Carlos    Enrico-Empresa Constructora S.C.",      contratista de

la    obra    de    que      se    trata.-

Que    a fs.      36/38    el Departamento de Arqui-
tectura señala las    causas por las cuales no fue    posible
dar    cumplimiento a dicho plan y acompaña uno nuevo,      soli-
citando    se acuerde a la    citada fimna una prórroga da    sie-
te meses y diez días para la terminación de    la obra.-
Por ello,      SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de    Trabajo y
Curva de    Certificación presentado por la firma "Hugo y
Juan Carlos Enrico-Empresa Constructora S.C.", contratis-
ta de    la obra de referencia.-

2º) Acordar a la citada empresa una pró-

rroga del plazo contractual de siete (7) meses y diez (10)
días, fijándose como nueva fecha de terminación de los tra-
bajos el día 9 de agosto de    1985.-

3º)    Regístrese    y devuélvanse    al Departa-
nento de Arquitectura,      a sus efectos. Dése intervención
al Registro de    Inmuebles    Judiciales.-

s.t.