RESOLUCIÓN                                  EXPEDIENTE N° 3360/87

N° 740/91                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

JCB.808

Buenos Aires,22 de agosto de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones por las

que tramita la licitación pública N° 6/91, tendiente a
contratar la ejecución de los, trabajos de renovación de
las instalacionee sanitarias -cañerías subterráneas de
distribución desagua- del Palacio de Justicia; y

Considerando:

Que mediante Resolución N° 95/91 (confr.

fs. 752), se aprobó el proyecto elaborado por la
Prosecretaría de Arquitectura, autorizándose al pertinen-
te llamado a licitación pública, cuya fecha de apertura
está prevista para el día 23 de agosto;

Que la Intendencia del Palacio de Justi-
cia señala observaciones a la documentación licitaria
por haber variado substancialmente el estado de los túne-
les donde se prevé realizar las tareas y, por ende, no
adecuarse la misma a las reales condiciones de ejecución;

Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  la

Prosecretaría de Arquitectura a fs. 789 aconseja la ela-
boración de nuevo pliego licitarlo.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Dejar sin efecto la Resolución N°

95/91, y la Resolución N° 390/91, por la cual se dispu-
siera la adecuación de la documentación licitaria a las
normas de la ley 23.928, en orden a las consideraciones
precedentes;

2o) Encomendar a la Prosecretaría de Ar-
quitectura la formulación de un nuevo proyecto de obra
que sea apropiado a las circunstancias del objeto perse-
guido;

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3°)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
al Departamento de Compras de la Subsecretaría de Adminis-
tración, a sus efectos, previa intervención del Registro
de Inmuebles Judiciales.