RESOLUCIÓN                                           EXPEDIENTE N° 70/96

N° 2736/98                                          AMA

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1998.

Vistas las presentes actuaciones por las que tramita la

necesidad de contratar los trabajos tendientes al reacondicionamiento del edificio del
ex Banco Hipotecario, sito en la calle Galarza 614 esq. Supremo Entrerriano, futura
sede del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución 1691/97 el Alto Tribunal autorizó a

la Dirección de Infraestructura Judicial a adjudicar y contratar los trabajos de
tabiquería de yeso, carpinterías, revestimiento, reparación de los colectores sanitarios
y de incendio y reacondicionamiento de las instalaciones termomecánicas y de gas,
por un monto de pesos sesenta y ocho mil doscientos veintitrés con cincuenta
centavos ($ $68.223,50.-) bajo el régimen de la Ley 13064 y en un todo de acuerdo
con el pliego de bases y condiciones obrante a fs. 180/221, 115/136 y 142/169.

Que por contrataciones directas D.I.J. nros. 1,2 y 3/97 se

licitaron dichos trabajos, resultando las ofertas de más bajo precio las presentadas
por las firmas Veta Construcciones SRL y Multiservicios T.L.V., las que fueron
desestimadas mediante resolución D.I.J. n° 25/98 por problemas respecto de su
capacidad legal y decomo así los elementos aportados para demostrar su respectiva
capacidad de contratación.

Que el Sr. Juez planteó la necesidad de modificar el

proyecto e incorporar una Secretaría de Ejecución Tributaria y Previsional, como así
también la de acondicionar las instalaciones para recibir en el futuro gas natural, lo
cual implicó la modificación del pliego.

Que a fs. 830/983 obra el nuevo pliego de bases y

condiciones y especificaciones técnicas, encuadrándolo bajo el régimen de la Ley
13064, con un plazo de obra de 75 días corridos y un presupuesto oficial de PESOS
CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 103.491,80).

Que ante un nuevo análisis técnico, la Dirección de

Infraestructura Judicial evalúa fs. 997/8 el costo de los materiales y mano de obra
para dicho reacondicionamiento.

Que a fs. 1000 se expide el Auditor Interno Titular,

entendiendo que razones de celeridad y economía procesal, justifican la asignación
de la partida especial a que se refiere el proyecto de resolución que antecede.

Que a fs. 1003, obra la modificación a la afectación
provisional de fs. 989.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Dirección de Administración Financiera

a liquidar y abonar al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, una partida de
PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($

51.585,00.-) para la contratación de los trabajos tendientes al reacondicionamiento del
edificio del Ex Banco Hipotecario futura sede del citado juzgado sito en la calle
Galarza 624 esq. Supremo Entrerriano, con cargo de rendir cuenta documentada de
su inversión.

2 o) Imputar la inversión resultante a las partidas pertinentes

del Presupuesto General de Gastos del presente ejercicio, conforme la afectación
provisonal de fs. 1003.

3o) Hacer conocer al señor magistrado a cargo del

mencionado juzgado federal, que deberá proceder a la rendición y o devolución del
importe transferido conforme autorización impartida por Resolución N° 1691/97, de
manera inmediata.

4o) Regístrese, comuníquese y gírese a la citada dirección

para la prosecución del trámite.-