RESOLUCION Nº 97/82            EXPTES. Nros. 3912/72 y 4245/75

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 10 de febrero de 1982.-
Visto el presente expediente Nº 183.948/75 y /

sus agregados del registro de la Subsecretaría de Administración/
relacionado con la ejecución de diversas obras de reparación en /
el inmueble de 25 de Mayo Nº 245, sede de la Cámara Nacional Elec-

toral; y
Considerando:

Que por Resolución Nº 1106 del 5 de diciembre de /
1977, se autorizó a la Subsecretaría de Administración a contra-
tar directamente con el Servicio Nacional de Arquitectura la rea-
lización de las referidas obras, conforme al presupuesto presenta-
do oportunamente por la suma de $ 22.810.320.-

Que, con posterioridad, se transfirió a dicho orga-
nismo estatal los importes de $ 132.489.680, $114.071.152 y    //
$ 307.583.038;(Resoluciones Nros. 788/79, 461/80 y 723/81, respec-
tivamente), -por mayores costos y actualización de gastos.-

Que a fs. 223/224, el citado Servicio solicita la /

suma de $ 57.773.859, por nuevos mayores gastos producidos en la/
realización de los aludidos trabajos.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a fs. /
225/226 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración/
a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la /
suma de PESOS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y /
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 57.773.859.-), por la /
ejecución de los trabajos de referencia.-

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobran-
tes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Subsecreta-
ría a sus efectos. Hágase saber y dése intervención al Registro/
de Inmuebles Judiciales.-
m.a.m./G.