RESOLUCION                           EXPEDIENTE N° 850/76 -Ref.N° 7-

N°389/86

Buenos Aires, 22 de julio de 1986.-

Visto el presente expediente referido

a la donación de un terreno al Poder Judicial de la Na-
ción para la construcción de la futura sede del Juzgado
Federal de Primera Instancia de General Roca (Provincia
de Río Negro); y
CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 23.158 ha dispuesto
la creación de una Cámara Federal de Apelaciones con //
asiento en la ciudad de General Roca (Provincia de Río
Negro).-

Que tal circunstancia ha determinado la ne-
cesidad de efectuar diversos estudios para el rediseño
del edificio -ya proyectado- a fin de adecuarlo a la //
creación citada, documentación que actualmente este Tri-
bunal está en condiciones de remitir para conocimiento
de la mencionada comuna*-

Que el plazo acordado para la iniciación /
de las obras vence en el mes de septiembre próximo ////
(Confr. fs. 35/36).-

Que la demora operada en su iniciación obe-
dece a razones ajenas al Poder Judicial de la Nación //
(rescisión por causas imputables al adjudicatario de la
licitación pública N° 423/82 y necesidad de adecuación
del proyecto ya confeccionadora la circunstancia sobre-
viviente a que se refiere los dos primeros consideran-
dos de la presente).-

Que es una firme decisión de esta Corte Su
prema llevar a cabo -a la mayor brevedad- la construc-
ción de que se trata, por cuanto ella permitirá dar so-
lución definitiva a los múltiples problemas de infraes-
tructura que en materia de edificios padece la citada /
jurisdicción, los cuales se verán naturalmente incremen-
tados en oportunidad de la puesta en funcionamiento del

/////

/////

creado Tribunal de Alzada.-

Que a fin de cumplir pon el evidencia

do proposito, resulta indispensable contar con una amplia-
ción del plazo de donación.-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Gestionar /

ante la Municipalidad de General Roca (Provincia de Río /
Negro) -por intermedio del Juez Federal del asiento- la /
ampliación del plazo de donación del terreno ubicado en /
la manzana 34, lote 3-b, de la citada localidad, destina-
do a la construcción de los tribunales federales de esa /
jurisdicción.-

2°) Regístrese,

hágase saber, tome intervención el Registro de Inmuebles 
Judiciales y devuélvanse al Departamento de Arquitectura,
a sus efectos.-

ame