RESOLUCION Nº 129/83

Ref.Nº8 del Expte. N°4170/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de febrero de 1983.-

Vistas estas actuaciones; y

Considerando:

Que la empresa "Liefrink y Marx S.A.C.I.I. y E." / 
contratista de la obra "Provisión e instalación de central tele-
fónica en dependencias de la Corte Suprema de Justicia" solici-
ta a fs. 1/2 la actualización monetaria e intereses por haber /
percibido en mora el pago de los certificados que se detallan / 
en las planillas de fs. 3/4.

Que el Departamento de Arquitectura ha realizado / 
el estudio pertinente conforme las previsiones de la Ley 21392/\
y sus decretos reglamentarios, del que se concluye que corres- 
ponde le sean abonados a la firma reclamante, en los conceptos/
antes mencionados, la suma de cuarenta y dos millones doscien-

tos veinte mil sesenta y ocho pesos ($ 42.220.068.-), indicando:
como vencimiento para su pago el día 20 de febrero de 1983.

Que la Subsecretaría de Administración se expide /
a fs. 8/10 en forma coincidente con el citado Departamento.
Por lo que SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-

nistración a liquidar a la empresa "LIEFRINK y MARX S.A.C.I.I./
y E." el importe de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE /
MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($42.220.068.-) en concepto de actua-
lización monetaria e intereses al 20 de febrero próximo, por el
pago en mora de los certificados detallados en las planillas /

a fs. 3/4.-

2o) Imputar el presente gasto a la Cuen-

ta "Ampliaciones, Remodelaciones y Obras" (1-05-004-4-42-4210-/
93/01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Pinar
ciero del año 1983.-

3º) Regístrese, hágase saber al Departa_

mento de Arquitectura y remítanse estas actuaciones a la Subse-
cretaría de Administración, para su cumplimiento.-

m.a.m.

G.