RESOLUCION N°1358/82        Ref. N°6 del Expte. N°4170/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 19 de octubre de 1982.-
Visto el presente expediente N°411/82 del/

registro del Departamento de Arquitectura, relacionado con la pro_
visión e instalación de dos (2) centrales telefónicas en los edifi-

cios de Avda. Roque Saenz Peña n°1211 y Palacio de Justicia,

Considerando:

Que oportunamente fueron adjudicados los trabajos de/
referencia a la firma "LIEFRINK Y MARX S.A.C.I. y E.", conforme  lo
dispuesto por Resoluciones Nros. 1788/81 y 1818/81, respectivamen_
te.

Que la mencionada firma se presenta solicitando la re_
visión del régimen de reajuste de diferencia de costos previsto /
en las documentaciones relacionadas con las obras de que se trata,/
en virtud de las devaluaciones del peso argentino producidas en /
los últimos tiempos y teniendo en cuenta que -siendo los productos/
de origen importada- al efectuar las respectivas cotizaciones se /
tomó en cuenta la paridad cambiaria peso/dolar vigente en esos mo_

mentos.

Que encontrándose previsto el caso en la legislación/

vigente (Decreto N°2875/75 ratificado por Ley N°21.250 y su comple-
mentario Decreto N°2348/76), el Departamento de Arquitectura, tras
evaluar los antecedentes propuestos por la contratista, efectuó un 
nuevo estudio y confeccionó un nuevo régimen agregado a fs. 12/14 /
que contó con la aprobación de la firma peticionante.
Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el nuevo régimen de reajuste por variacio_

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

nes de costos -agregado a fs. 12/14 de las presentes actuacio_
nes- efectuado por el Departamento de Arquitectura de este Tri-
bunal, en reemplazo del previsto contractualmente para las obras
de provisión e instalación de dos centrales telefónicas en el /
Palacio de Justicia y edificio de Roque Saenz Peña 1211, de esta
Capital, autorizando, asimismo, al mencionado Departamento a //
aplicarlo desde la fecha de iniciación de los trabajos de refe_
rencia.-

2º) Regístrese, hágase saber a la Subsecreta_

ría de Administración y devuélvanse al Departamento de Arquitec-
tura, a sus efectos.-

j.c.d./m.a.m.

A