RESOLUCION Nº 68/85 S.S.A.

Ref.Nº 7 del Expte.Nº 850/76

Buenos Aires, 5 de febrero de 1985.-
Vistas estas actuaciones; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 943/82 de la Municipa-
lidad de la ciudad de General Roca (Río Negro}, se prorro-
go el plazo de donación del terreno ubicado en la manzana
Nº 34, Lote 3-b, de esa localidad a partir del 26 de agos-

to de 1982 y por el término de un año.-

Que por Resolución de este Tribunal Nº 334/83
de fecha 30 de marzo de 1983, se aprobó la licitación pú-
blica Nº 423/82, por la que se adjudicó a la firma "EMPRE-
SA CONSTRUCTORA ESTEBAN A. PAULI S.A." -por menor precio-
la construcción de la estructura de hormigón armado para
el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca /
-Provincia de Río Negro-.-

Que por resoluciones Nros. 797/83 y 1305/83 se
aprobaron el contrato de Obra Pública y el Acta de inicia-
ción de los trabajos, respectivamente, con la firma de re-
ferencia.-

Que, posteriormente, por Resolución de esta
Corte Suprema N° 1662/83 -S.S.A.-, se intimó a la firma /
adjudicataria, el Haberse observado el abandono en que se
encontraba la obra, para que diera comienzo a la misma.-

Que ante la reiteración del incumplimiento
en la ejecución de la obra y luego de numerosas diligencias

practicadas para lograr que -la firma comenzara los trabajos,
///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

con fecha 6 de agosto de 1984, se dict6 la Resolución Nº //
155/84-S.S.A.-, por la que se rescindió el contrato de Obra
Pública celebrado con la EMPRESA CONSTRUCTORA ESTEBAN A. /
PAOLI S.A..-

Que notificada la firma de la precedente Resolu-
ción interpuso Recurso de Apelación por ante la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, el cual la fue concedido,
con fecha 28 de diciembre ppdo., para que efectuara el des-
cargo correspondiente*-

Que una vez resuelto dicho recurso este Tribunal
se encontrará en condiciones de determinar los recaudos per-
tinentes para dotar a esa jurisdicción de un inmueble apto
para el funcionamiento de esos Tribunales Federales.-

Que, si bien la situación evidenciada precedente-
mente ha impedido cumplir con la realización de la obra en
los plazos programados, es decisión de esta Corte Suprema
llevar a cabo -en el más breve plazo- tal construcción, /
para lo cual este Tribunal al elevar el presupuesto del /
corriente ejercicio Financiero, ha incluido en el Plan de
Trabajos Públicos, los fondos necesarios para su ejecución
(Acordada Nº 75 de fecha 6 de diciembre de 1984.).-

Que, por lo demás, toda la documentación prepara-
toria elaborada con vistas a la construcción de que se trata,
ha sido confeccionada teniendo particularmente en cuenta las
características específicas del terreno en cuestión, razón
por la cual resulta imprescindible -para evitar mayores pos-
tergaciones-contar con una ampliación del plazo de donación,

L

a fin de poder instrumentar, con toda urgencia, los trámites
destinados a concretar dicha obra.-

///////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº 68/85 S.S.A.

Ref.Nº 7 del Expte.Nº 850/76

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Gestionar ante la Municipalidad

de la ciudad de General Roca -Provincia de Río Negro-, por
intermedio del señor Juez Federal del asiento, la amplia-
ción del plazo de donací6n del terreno ubicado en la manza-
na 34, Lote 3-b, de la citada localidad, destinado a la /
construcción de los Tribunales Federales de esa jurisdicción.-

2º) Regístrese, hágase saber, tome in-
tervención el Registro de Inmuebles Judiciales y resérvese*-