RESOLUCION Nº208/88                                                                      EXPEDIENTE Nº4608/88

Buenos Aires, 18 de febrero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones por

las que se tramita la suspensión del plan de trabajos y
la curva de inversión vigente para la ampliación y refac-
ción de los Tribunales Federales de Paraná (Pcia. de En-
tre Ríos); y

CONSIDERANDO:

Que dichos trabajos fueron adjudica-
dos a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." mediante Resolu-
ción n° 447 de fecha 27 de mayo de 1987 (Licitación Pú-
blica nº 1/87).-

Que, posteriormente, esta Corte Su-
prema aprobó el presupuesto detallado, plan de trabajos
y curva de inversión (Resolución nº 610 del 22 de julio
último).-

Que a fs. 3/4 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de suspender la
vigencia de los elementos citados en el considerando pre-
cedente, por cuanto se encuentran en trámite de aproba-
ción trabajos adicionales que imposibilitan su cumpli-
miento.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar la suspensión del plan

de trabajos y curva de inversión vigente para la amplia-
ción y refacción de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, hasta tanto se aprueben las tareas adicionales
en trámite.-

2o) Regístrese y devuélvanse las ac-
tuaciones al Departamento de Arquitectura, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-

R.N.O'