RESOLUCIÓN
N° 714/92

EXPEDIENTE N°  2131/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.766

Buenos Aires, 17 de julio de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones por las
cuales tramita la renegociación del contrato de obra pú-
blica de construcción del edificio de los Tribunales Fe-
derales de General Roca (Pcia. de Río Negro), y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Superintendencia Ad-
ministrativa ha suscripto, ad-referendum de este Tribu-
nal, un acta-acuerdo con la empresa Huayqui S.A. de Cons-
trucciones, que posibilita la continuación de la obra;

Que el citado acuerdo contempla las con-
diciones mínimas para la recomposición del contrato, dis-
puestas por la Resolución n° 692/89, y su ajuste a las
normas de la ley 23.928;

Que  sobre  la  adecuación del  proyecto

constructivo para la obra faltante, a las necesidades de
ahorro de recursos económicos, se han acordado con la
contratista economías de obra propiciadas por la Prose-
cretaría de Arquitectura a fs. 79/83, resultando del es-
tudio efectuado por la Comisión Liquidadora, obrante a
fs. 267/68, la conveniencia del precio establecido;

Que la transacción se integra con la re-
nuncia formulada por la contratista en la cláusula cuar-
ta del acta-acuerdo, la que por su extensión, redunda en
un factor más de conveniencia para la ponderación del
convenio;

Que el Plan de Trabajos e Inversiones se

ha adaptado a las disponibilidades de fondos del comiten-
te.

Por ello, SE RESUELVE:
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

1)  Aprobar   el Acta-Acuerdo suscripta

entre la empresa Huayqui S.A.    de Construcciones y esta

Corte Suprema de Justicia de    la Nación, obrante a fs.
302/ 303.

2)  Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la elaboración de común acuerdo con la con-
tratista del régimen de acopio de materiales y su certifi-
cación, conforme a lo establecido en la cláusula segunda
del acta-acuerdo que se aprueba.

3)  Autorizar a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios y a la Subsecretaría de Admi-
nistración a aprobar y abonar, respectivamente, los certi-
ficados de obra de acuerdo a lo convenido en la cláusula
tercera del acta-acuerdo aprobada.

4) Afectar la suma de pesos dos millo-
nes trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta
y nueve con cuarenta centavos ($ 2.342.449,40), a la par-
tida pertinente del Presupuesto General de Gastos, dispo-
niéndose la desafectación de imputaciones anteriores en
relación a la obra en cuestión.

5)    Regístrese,   notifíquese   por

Ujiería a la firma Huayqui S.A. de construcciones, y hága-
se saber -conjuntamente con el acta-acuerdo aprobada- a
la Subsecretaría de Administración, a la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Servicios y a la Prosecretaría de
Arquitectura. Remítanse las actuaciones a la dependencia
citada en primer término para la intervención de la Dele-
gación Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Nación, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judiciales, y
cumplido, devuélvanse a la Prosecretaría de Arquitectura.