RESOLUCION Nº1291/94                              EXPEDIENTE Nº 1310/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1278

Buenos   Aires, 9 de noviembre de 1994.-

Visitas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adecuación del pri-
mer piso -parte central- del edificio sito en Avda. Como-
doro Py 2002 de esta ciudad, adjudicada a la firma Esuco
S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Arquitectura

-Ley 23.984- propicia la aprobación de tareas adiciona-
les realizadas durante el plazo de ejecución de la obra,
consistentes en la provisión de aparatos telefónicos con
destino a las bocas de telefonía que, en igual número y
como modificación de la encomienda prevista originalmen-
te, resultaron instalados, y en la renovación de la ins-
talación eléctrica, artefactos de iluminación, luz de
emergencia y pictogramas, motivadas en la conveniencia
técnica de aplicar el mismo criterio de instalación em-
pleado para los restantes pisos del inmueble;

Que la citada Subdirección ha presta-
do conformidad al presupuesto detallado presentado por
la contratista -elaborado de acuerdo a los precios unita-
rios de la oferta básica-, así como a las restantes con-
diciones de ejecución;

Que -a tenor del temperamento sugeri-
do a fs. 22- la dependencia técnica mencionada ha proce-
dido a formular el certificado de obra pertinente el
que ha sido suscripto por la contratista.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes de fs. 5/6, 19/21 y 38/39, y lo dispuesto por
los arts. 30 y 38 de la Ley 13.064,

////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en cinco ejemplares obra a fs. 25/34-, por
el importe total de Pesos Catorce mil setecientos ochenta
y seis ($ 14.786).

2o) Afectar el. gasto resultante a la

Cuenta "Const. Bienes Dominio Público" (05-19-00-03-00-
5197-4-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1994.

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago de certificado aprobado, y a cancelar a
través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería Ge-
neral de la Nación el documento citado.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura -Ley 23.984-, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista Esuco S.A.. Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.