RESOLUCION Nº1089/94                                    EXPEDIENTE Nº 2133/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1120

Buenos Aires,  5 de octubre de  1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adecuación de los
pisos 8º, 9o y azotea del edificio sito en Av. Comodoro
Py 2002 de esta ciudad, contratada con la firma Esuco
S.A.; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
ejecutadas durante el plazo de la obra, cuyos precios y
detalles conforma a fs. 69/71 y 86/87;

Que, por consiguiente, "requerido que

fuera por providencia de la Secretaría de Superintenden-
cia Administrativa de fs. 89, se ha formalizado el perti-
nente certificado de obra, el que suscripto por la con-
tratista, obra a fs. 90/110 en siete ejemplares;

Que de dicho documento procede de

oficio excluir el rubro "reparación escalera de mármol
tramo 8º y 9º piso" por el importe de pesos seis mil qui-
nientos setenta y cinco con ocho centavos ($ 6.575,08),
que se corresponde a trabajos no ejecutados, según surge
del informe de fs. 111.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 30 y 38 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en siete ejemplares obra a fs. 90/110-, li-
mitándolo de oficio al importe de pesos sesenta y cinco
mil quinientos veintinueve con doce centavos ($
65.529,12) en orden a lo expuesto en el tercer conside-
rando.

2o) Afectar el gasto resultante de

pesos sesenta y cinco mi 1 quinientos veintinueve con do-
ce centavos ($ 65.529,12), a la cuenta "Const. bienes
dominio público" (05-19-00-03-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3)
del presupuesto general de gastos para el corriente ejer-
cicio financiero.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4º) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura ley 23.984, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista. Remítanse las
actuaciones a la Subsecretaría de Administración a sus
efectos, previa intervención del Registro de Inmuebles
Judiciales.