RESOLUCION Nº 381/77.-

EXP.  Nº 3.603/75 - SUPERINTENDENCIA.-

Buenos Aires, 12 de mayo de 1977.-

Visto el presente expediente N- 17^.659/75 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa
y Contable del Poder Judicial de la Nación, por los que  se
tramita la remodelaeión y adaptación del inmueble donde
tiene  su sede la Secretaría Electoral de Santa Fe';  y
Considerando:

Que mediante Resolución N2 201/75 se autorizó
a la Dirección Administrativa y Contable a contratar dire.c
tamente con el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecu-
ción de dichas obras,  conforme al presupuesto elevado opox
"tunamente por la suma de % 4-93.1+38.- (Confr, fs. 16).-

Que, al  solicitar el mencionado ente estatal
una nueva transferencia de fondos por la sama de $6,000.000
para la prosecución de los trabajos, este Tribunal,  tenien
do en cuenta el incremento producido en los costos y aten-
diendo a  una política de  contención de gastosT  resolvió po£
tergar la instalación de aire acondicionado central en el
inmueble de que se trata, autorizando solamente la transfe-
rencia de $ 1.150.200 para atender el gasto producido por
la readaptación de locales CConfr.  Resolución NG 39^/76 o-
brante a fs.  33).-

Que a fs. 38 el Servicio Nacional de Arquitec-
tura efectuó una actualización estimativa de las inversio-
nes realizadas por las obras de referencia,  señalando que
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

K                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                       >

el presupuesto reajustado -que se acompañará -oportunamente-
ascenderá a la suma aproximada de $ 2.$00,000, correspon-
diendo liquidar aL citado organismo estatal, en consecuen-.
cía, la suma de $ 8^6,362.-5 diferencia entre aquel importe
y los $ 1.6V3-638 ya transferidos por Resoluciones Nros. 201/

75 y 39V76.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do precedentemente por la Dirección Administrativa y Conta-
ble ;

SE RESUELVEí

ls) Autorizar a la Dirección Administrati-
va y Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y
transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma de
PESOS i OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 856.362.-), por la realización de los trabajos de
remodelación y adaptación del inmueble sede de la Secretaría
Electoral de Santa Fe.-

23) Imputa!. el presente gasto a la Cuenta:

i

"Sobrantes de Ejercicios Anteriores1'.-

3Q)  Eegístrese y devuélvanse a la  citada

m.

Dirección, a sus efectos. Dase intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-         y s      /]