RESOLUCION

Nº1311/94

EXPEDIENTE Nº 169/94
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1236

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de adecuación del primer
piso -parte central- del edificio sito en la Av. Comodo-
ro Py 2002 de esta ciudad, adjudicada a la firma Esuco
S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Arquitectura

Ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
realizadas durante el plazo de ejecución de la obra, con-
sistentes en la instalación de un mayor número de bocas
de telefonía y computación, originadas en la implementa-
ción de una nueva distribución de los locales internos,
adecuada a las necesidades de funcionamiento de la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal, y en la conveniencia téc-
nica de aplicar el mismo criterio de instalación emplea-
do para los restantes pisos;

Que la citada Subdirección ha presta-
do su conformidad al presupuesto detallado presentado
por la contratista -elaborado de acuerdo a los precios
unitarios de la oferta básica-, asi como a las restantes
condiciones de ejecución;

Que por consiguiente, requerido que

fuera por providencia de la Secretaria de Superintenden-
cia Administrativa a fs. 18, se ha formulado el pertinen-
te certificado de obra, que ha sido suscripto por la con-
tratista;

Que, por último, la dependencia téc-
nica mencionada informa sobre la ejecución de trabajos
vinculados con la renovación de la red multifilar y las
cajas telefónicas ubicadas en el primer piso, respecto
de los cuales la contratista mediante nota de fecha 24
de junio del corriente año se ha comprometido a no re-/

///////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

clamar el pago que -en razón de los mismos- le pudiere
corresponder (confr. fs. 41),

Por ello,  y teniendo en cuenta los

informes de fs. 1/2, 9, 11/12, 48/50, y lo dispuesto por
los artículos 30 y 38 de la Ley 13,064,

SE RESUELVE:

1o)  Aprobar el certificado de obra

por los trabajos adicionales correspondientes a la obra
mencionada -que en cinco ejemplares obra a fs. 30/34-,
por el importe total de Pesos Ocho mil treinta y cinco ($
8.035).

2o) Afectar el gasto resultante a la

Cuenta "Const. Bienes Dominio Público" (05-19-00-03-00-
5197-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1994.

3º) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4o) Aceptar la renuncia de derechos

formulada por la firma contratista, a que se refiere el
cuarto considerando, en orden a lo previsto en los arts.
868 y concordantes del Código Civil.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-

dirección de Arquitectura Ley 23.984, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista Esuco S.A. Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales,