RESOLUCION Nº 250/88                                   EXPEDIENTE N° 4595/88

Buenos Aires, 26 de febrero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de renovación de la red de
cañerías en el subsuelo del Palacio de Justicia; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 765 dictada

con fecha 7 de noviembre de 1986 se adjudicó a la firma
"DYM INGENIERIA S.A." la Licitación Pública Nº 19/86
para la realización de dichos trabajos, por un importe
total de $A 215.061.-

Que a fs. 1 el Departamento de Arqui-
tectura informa que por el anegamiento ocurrido en la
sala de máquinas de dicho edificio se produjo el deterio-
ro de la aislación térmica de las cinco calderas con su
correspondiente zorro de humos, siendo necesario renovar-
la a fin de dejar la instalación de calefacción en con-
diciones de normal funcionamiento para el invierno próxi-
mo, como así también preservar la referida aislación con
una envoltura de aluminio.-

Que a fs. 2/4 se agrega el presupues-
to por los trabajos adicionales, confeccionado con arre-
glo a las pautas establecidas en el Artículo 27-B del
Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado a fs. 6 por el Departamento de Arquitectura y lo
prescripto por los artículos 9o inc. b y 30º de la Ley
13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por tra-
bajos adicionales agregado a fs. 2/4 de las presentes
actuaciones, correspondiente a las obras de "Renovación
de la red de cañerías de calefacción en el subsuelo del
Palacio de Justicia", por el importe total de AUSTRALES /
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($A 21.896.-) como
ampliación del contrato con la firma "DYM INGENIERIA S.
A.".-

2º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
Decretos Reglamentarios, utilizándose a tales efectos la 
metodología contractual aprobada y asimismo la ampliación
en veinte (20) días del contrato pertinente.-

3o) Determinar que el pago de los tra-
bajos se realizará conforme a las certificaciones que
oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4o) Solicitar a la firma "DYM INGENIE-
RIA S. A." la ampliacifin de la garantía y el sellado de
ley correspondiente.-

5º) Afectar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial ("Amplia-
ciones y remodelaciones - todo el país - 1-05-004-4-42-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1988.-

6o) Regístrese y remítase a la Subse-

cretaría de Administración a sus efectos, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-