Resolución Nº 2240    Expte. N° 5199/93

0250.

Buenos Aires, 01 de octubre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones, por las
cuales tramita la licitación pública n° 9/98, destinada a
contratar los trabajos de reparación del edificio sede del
Juzgado Federal de Santiago del Estero; y

CONSIDERANDO:

1) Que mediante la resolución n° 894, de
fecha 7 de mayo ppdo., se autorizó la pertinente
convocatoria a licitación publica (confr. fs. 1425), y a
este llamado concurrieron las firmas "Domus S.R.L". y
"H.E-T.A- Constructora S.A." (ver acta de apertura a fs.
1475).

Que la Dirección de Infraestructura Judicial
se expidió favorablemente respecto de arabas ofertas, y
señaló que eran "técnicamente equitativas y admisibles".
Pero indicó que la oferta citada en primer término -"Domus
S.R.L."- representaba un porcentaje del 13,26 % inferior al
presupuesto oficial, mientras que la de la otra empresa era
un 0,30 % menor a aquél (ver informe a fs. 1881) .

Que la Comisión de Preadjudicaciones aconsejó
la adjudicación a favor de la firma "Domus S.R.L." por ser
la primera en el orden de precio, según el informe
precedentemente citado; por los favorables antecedentes
obtenidos -relacionados con obras ejecutadas y en
ejecución-; y por contar con las inscripciones solicitadas y
constancia de la visita de la obra (dictamen a fs. 1882).

2} Que por su lado, la empresa "H.E.T.A.
Constructora S.A." efectuó distintas presentaciones, por las
cuales denunció irregularidades en el procedimiento de
selección del contratista estatal, incluso ante el Juzgado
Federal de Santiago del Estero, y como consecuencia de ellas

impugnó la propuesta preadjudicada (folio único 1889, fs.
1894/1899 y 1910/1936).

Refirió que antes de la apertura de las
propuestas solicitó una constatación notarial, de la cual
resulta que fue el único oferente que cumplió con la visita
del edificio en el plazo y con las formalidades establecidas
en el pliego de bases y condiciones (art. 5o de las
cláusulas especiales); por esta razón sostiene que la
constancia acompañada por "Domus" al respecto es "apócrifa".

Asimismo señaló que estas circunstancias no
fueron tenidas en cuenta por los distintos organismos
intervinientes, a pesar de haber agregado a su propuesta la
referida actuación notarial, e impugnado en el acto de
apertura la de "Domus" por las referidas razones.

En virtud de lo expuesto, se dio nueva
intervención a la Comisión de Preadjudicaciones, la cual
aconsejó que no se hiciera lugar a la impugnación de la
firma "H.E.T.A.". Fundamentó esta medida en la comprobación
de la existencia de la constancia de que se trata, y por
entender que configuraría un exceso de rigor formal atender
a la circunstancia de que fue suscripta por el intendente
del edificio y no el habilitado, a quien le competía
coordinar la visita. Por otra parte, destacó que la denuncia
e información sumaria, la cual tramitó ante el Juzgado
Federal de Santiago del Estero, excedía el marco del
presente procedimiento.

3) Que por la finalidad que tiene el
procedimiento licitario, no es ésta la oportunidad para
dirimir la cuestión relativa a las presuntas
irregularidades, en las que podrían haber incurrido personal
que se encuentra bajo la superintendencia directa de otro
órgano judicial, y respecto de cuya actuación éste no se
expidió.

Tampoco puede estar sometido al cumplimiento
de extremos o recaudos, apreciados con rigurosidad tal, que
lo desnaturalicen. En el particular, corresponde resaltar
que la exigencia de visitar la obra tuvo por fin expreso que
los oferentes verificaran "in situ" la magnitud de los
trabajos, y aunque aquélla se hubiera realizado fuera del
término previsto, no sería susceptible de conllevar a la
desestimación de la propuesta más conveniente, por
inadmisible. En el marco de este procedimiento, ello
constituiría una sanción desmedida por haberse cumplido con
la finalidad aludida, ya que de la documentación agregada,
no se desprende que no fue realizada por la empresa "Domus".

Por ello, SE RESUELVE:

1)  Aprobar la licitación pública n° 9/98, la
que se adjudica -por resultar conveniente- a la firma "Domus
S.R.L.", de acuerdo con su oferta de fs. 1760/1874, por el
importe total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 273.137,24).

2)  Afectar el presente gasto a la partida
indicada a fs. 1888, correspondiente al ejercicio financiero
del año 1998.

3)     Autorizar   a   la   Dirección   de
Infraestructura Judicial para que proceda a  formular y
suscribir el respectivo contrato de obra pública, previa
acreditación por la adjudicataria de su habilitación fiscal
para contratar, y disponer -asimismo- que apruebe y suscriba
los certificados de obra, con anterioridad a su cancelación.

4)  Autorizar a la Dirección de Administración
Financiera a incluir en orden de pago los montos de los
certificados de obra, para cumplir en tiempo y forma con su
cancelación a través de su Tesorería.

Regístrese, Hágase saber a la Dirección de
Administración Financiera. Remítanse las actuaciones a la

Dirección de Infraestructura Judicial para la prosecución
del trámite, y por su intermedio, notifiquese. Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.-