Resolución N°1244/98

Expte.   N°   32.115/95
amgf.0128

Buenos Aires, 2 de junio  de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas
con el contrato de provisión del sistema informático para el
fuero civil, del cual es adjudicataria la firma SERCOBE
{Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo
Española); y

CONSIDERANDO:

Que a través de la resolución n° 3395 de fecha
11 de noviembre de 1997 se dispuso aplicar a dicha
adjudicataria la multa prevista por el articulo 41 del
pliego de bases y condiciones que rige la licitación pública
n° 1/94, la cual calculada desde el vencimiento del plazo
total de ejecución del contrato hasta el 30 de setiembre del
mismo año asciende al importe de PESOS CIENTO QUINCE MIL
CUATROCIENTOS OCHO ($ 115.408).

Que por la resolución n° 874 del 29 de abril
de 199 8 se desestimó el recurso de reconsideración deducido
contra ese acto administrativo, razón por la cual la
resolución 3395/97 reviste la calidad de acto definitivo y
firme por haberse agotado a su respecto las instancias
administrativas.

Que por otra parte, mediante la providencia
del señor Administrador General de esta Corte de fecha 8 de
mayo ppdo. se intimó a la co-contratante para que depositara
el monto de la sanción precedentemente indicada (confr. fs.
571 y notificación a fs. 572) , y esta medida fue ratificada
por la resolución n° 99 8 del 14 de mayo último, la cual
-asimismo- denegó la petición de suspensión de los efectos
de los actos reseñados (ver fs. 636 y notificación de fs.
637).

Que la referida gestión extrajudicial -y las

que  ha  diligenciado  la  Dirección  de  Administración
Financiera- han resultado infructuosas  (ver fs.  2/8 del

folio único 640).

Que  por  consiguiente,  con  los  recaudos

señalados se ha configurado el siniestro amparado por la
póliza de seguro de caución n° 100-0006676-01 -emitida por
MAPFRE ACONCAGUA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.- que en garantía
del cumplimiento del contrato y de acuerdo con el pliego de
bases y condiciones de la licitación constituyó SERCOBE
(cláusulas 6o y 7° de la póliza presentada por nota de fecha
7 setiembre de 1995) .

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Hacer saber a MAPFRE ACONCAGUA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A., en su calidad de asegurador, que deberá
efectuar el pago de la multa impuesta a SERCOBE (Asociación
Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo) mediante la
resolución n° 3395/97 en la Dirección de Administración
Financiera (Sarmiento 877, 8o piso), dentro de los quince
días de notificada la presente, la cual se integra con las
resoluciones, providencias, notificaciones e informes
citados en los considerandos.

2o) Regístrese. Hágase saber a la Dirección de
Administración Financiera. Por Ujiería, notifíquese a Mpfre
Aconcagua Compañía de Seguros S.A. y a Sercobé.-